BÁO CÁO CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Giai đoạn 1: Đề xuất & Lập kế hoạch đầu tư hạ tầng

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

PHẦN 1: ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT (ĐỒ ÁN MÔN HỌC)

Bước 1: Khảo sát hiện trạng hạ tầng (AS-IS) có số liệu

1. Giới thiệu tổng quan về WAYS STATION

• Lĩnh vực hoạt động: Chuỗi không gian làm việc thông minh & tiện ích tích hợp công nghệ (Co-working space, Smart kiosk, Meeting room on-demand).

• Quy mô hiện tại: 3 chi nhánh trung tâm, mỗi chi nhánh phục vụ trung bình 150–200 khách hàng/ngày và 30 nhân viên vận hành.

• Quy trình hoạt động phụ thuộc CNTT: Đặt chỗ & thanh toán qua App/Web, Kiểm soát ra vào (Access Control/Smart Lock), Hệ thống Wi-Fi truy cập high-speed, Surveillance Camera (CCTV), Quản lý POS/Billing.

2. Thu thập dữ liệu hiện trạng theo 5 lớp hạ tầng

• Lớp 1 (Tính toán & Kết nối): Compute/Storage: Mỗi chi nhánh dùng 01 Mini Server / NAS phổ thông (4 Cores, 16GB RAM, 2TB Storage) chạy cục bộ. CPU/RAM utilization đạt mức 85–95% vào giờ cao điểm (9:00 - 11:30 & 14:00 - 17:00). Tuổi đời thiết bị 4 năm (đã hết hạn bảo hành).

• Network & Connectivity: 2 đường truyền FTTH dân dụng/doanh nghiệp nhỏ (150 Mbps/đường) không có cam kết băng thông quốc tế. Wi-Fi AP chuẩn Wi-Fi 5 cũ, quá tải khi >80 khách dùng cùng lúc. Tồn tại điểm lỗi đơn lẻ (SPOF) tại Core Switch.

• Lớp 2 (Nền tảng vận hành): Monitoring: Chưa có hệ thống giám sát tập trung (NO Monitoring/Observability). MTTD ~ 45 phút, MTTR ~ 3-5 giờ.

• Backup & DR: Sao lưu thủ công ra ổ cứng ngoài 1 tuần/lần, tỉ lệ thành công ~60%. RPO hiện tại: 7 ngày | RTO hiện tại: 24 - 48 giờ.

• Lớp 3 (Bảo mật & Danh tính): Identity & Security: Dùng tài khoản local trên từng thiết bị, chưa có IAM/SSO/MFA tập trung. Chưa có EDR/XDR. 100% máy trạm/server chưa quản lý vá lỗi tập trung, tồn tại lỗ hổng Critical.

• Lớp 4 (Ứng dụng & Tích hợp): App & Integration: Mức độ ảo hóa 0% (Bare-metal). App đặt chỗ và POS chạy trên các nền tảng SaaS độc lập kết nối qua API công cộng không có API Gateway.

• Lớp 5 (Dữ liệu): Data: Dữ liệu phân tán ở SaaS POS, Smart Lock Controller local, NAS local. Chưa có chính sách phân loại dữ liệu hay mã hóa data-at-rest.

3. Bảng chỉ số đo lường hiện trạng (Baseline KPIs)

| Chỉ số / Metric | Giá trị hiện tại (AS-IS Baseline) |
| --- | --- |
| SLA / Uptime hệ thống | 97.5% (~ 18 giờ downtime/tháng) |
| Số sự cố nghiêm trọng | 4 – 6 sự cố / 3 tháng (sập mạng Wi-Fi, lỗi đồng bộ cửa ra vào) |
| MTTD / MTTR | MTTD: 45 phút ¦ MTTR: 4 giờ |
| RPO / RTO | RPO: 7 ngày ¦ RTO: 24 - 48 giờ |
| Tỉ lệ thiết bị End-of-Support | 70% thiết bị mạng và server đã hết hạn hỗ trợ |
| Dự báo tăng trưởng dữ liệu/user | Dự kiến tăng 200% trong 12–18 tháng tới (mở thêm 5 chi nhánh) |

4. Các "Pain Points" định lượng của WAYS STATION

1. Trải nghiệm khách hàng kém: Tỉ lệ rớt kết nối Wi-Fi đỉnh điểm lên tới 15% tổng số lượt truy cập trong giờ cao điểm.

2. Mất doanh thu tức thì: Cửa thông minh ngưng trệ và POS sập gây thiệt hại ước tính 15 - 20 triệu VNĐ/giờ rớt mạng vào ca cao điểm.

3. Nguy cơ mất an toàn thông tin: Dữ liệu nhận dạng khách hàng và lịch sử giao dịch không được mã hóa chuẩn hóa, nguy cơ rò rỉ cao.

Bước 2: Nêu vấn đề & Rủi ro nếu không đầu tư (Why now?)

Nếu WAYS STATION giữ nguyên hạ tầng AS-IS và tiến hành mở rộng chi nhánh trong 12 tháng tới, doanh nghiệp sẽ đối mặt với các tác động nghiêm trọng:

| Nhóm tác động | Mô tả rủi ro khi không đầu tư | Mức độ | Chi phí thiệt hại ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tác động Vận hành | Mạng sập trong ca cao điểm làm nghẽn Smart Lock. Hỏng NAS local dẫn đến mất hoàn toàn dữ liệu hình ảnh & log ra vào. | Khả năng: Cao Ảnh hưởng: Rất Cao | Mất 50 - 100 triệu VNĐ/sự cố lớn (Đền bù khách hàng, tổn hại uy tín). |
| 2. Tác động Tuân thủ & An ninh | Lỗ hổng security bị khai thác, rò rỉ dữ liệu khách hàng. Vi phạm Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. | Khả năng: TB Ảnh hưởng: Rất Cao | Phạt hành chính + Thiệt hại thương hiệu: 200 - 500 triệu VNĐ. |
| 3. Tác động Chiến lược | Hạ tầng không đủ khả năng mở rộng (Scalability bottleneck), không thể mở thêm 5 chi nhánh mới đúng tiến độ. | Khả năng: Rất Cao Ảnh hưởng: Cao | Mất cơ hội kinh doanh: Tụt giảm 20 - 30% thị phần tiềm năng. |

Bước 3: Xác lập mục tiêu & KPI hạ tầng (TO-BE)

| Tiêu chí | Baseline hiện tại (AS-IS) | Target mục tiêu (TO-BE Target) |
| --- | --- | --- |
| Độ sẵn sàng (Uptime) | 97.5% | ≥ 99.9% (Cho Core System & Connectivity) |
| Khôi phục sự cố (RPO / RTO) | RPO: 7 ngày ¦ RTO: 24 - 48h | RPO ≤ 1 giờ ¦ RTO ≤ 2 giờ |
| Hiệu năng Wi-Fi | 30 - 40 users/AP, trễ > 120ms | ≥ 100 concurrent users/AP, Latency < 20ms |
| Bảo mật (Security) | 0% EDR, không MFA | 100% Endpoint có EDR, 100% Admin có MFA |
| Vận hành (Ops Efficiency) | MTTD: 45 phút ¦ MTTR: 4 giờ | MTTD giảm 60% (< 15p) ¦ MTTR giảm 50% (< 2h) |

Bước 4: Xây dựng phương án kiến trúc TO-BE (2–3 lựa chọn)

Kịch bản 1: Nâng cấp On-Premise hoàn toàn (Traditional Upgrade)

• Mô tả: Mua cụm Server/Storage HCI tập trung tại HQ + Nâng cấp Wi-Fi 6 Enterprise tại các chi nhánh.

• Ưu/Nhược điểm: Tự chủ 100% dữ liệu nhưng chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) rất cao, khó mở rộng chi nhánh mới nhanh chóng.

Kịch bản 2: Mô hình Lai - Hybrid Cloud (ĐỀ XUẤT CHỌN)

• Mô tả: Đẩy các hệ thống cốt lõi (App WAYS STATION, DB, POS, Central IAM) lên AWS/Azure; mỗi chi nhánh dùng SD-WAN Router + Wi-Fi 6 AP Cloud-managed.

• Kiến trúc 5 lớp: AWS EC2/ECS Auto-scaling, RDS Multi-AZ, SD-WAN Failover 2 nhà mạng, EDR CrowdStrike, Entra ID SSO/MFA, Datadog Monitoring.

• Ưu điểm: Tối ưu chi phí ban đầu, mở chi nhánh mới chỉ cần cắm thiết bị Edge là chạy, độ sẵn sàng 99.95%.

Kịch bản 3: Cloud-First / Serverless (Thuần Cloud)

• Mô tả: Loại bỏ hoàn toàn Server local, chuyển sang SaaS và AWS Lambda/Firebase.

• Ưu/Nhược điểm: Khởi tạo cực nhanh nhưng OPEX lâu dài tăng cao và phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền Internet.

PHẦN 2: BÀI TẬP LẬP KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 1 (BÀI TẬP THỰC HÀNH)

Bước 0 & 1: Chuẩn bị đầu vào, Tên đề tài & Thông tin chung

• Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ & Không gian làm việc WAYS STATION.

• Tên đề tài: "Nâng cấp và chuyển đổi hạ tầng CNTT sang mô hình Hybrid Cloud nhằm tối ưu vận hành và mở rộng chuỗi không gian làm việc thông minh WAYS STATION"

• Phân loại dự án: Dự án Đổi mới Hạ tầng CNTT & Chuyển đổi số (IT Infrastructure Modernization).

• Thời gian thực hiện dự kiến: 6 tháng (Tháng 10/2026 – Tháng 03/2027).

• Tổng chi phí dự kiến: ~ 850.000.000 VNĐ (Bao gồm CAPEX mua sắm thiết bị Edge + OPEX Cloud/Bản quyền năm đầu).

Bước 2: Bối cảnh & Lý do chọn đề tài (Business Case)

WAYS STATION đang chuẩn bị mở rộng từ 3 lên 8 chi nhánh trong 12–18 tháng tới. Do mô hình vận hành phụ thuộc 100% vào CNTT (từ App đặt chỗ, Smart Lock đến POS và Wi-Fi), hệ thống hạ tầng cũ đang trở thành "cổ chai" kìm hãm sự phát triển:

1. Hạ tầng cũ quá tải: Wi-Fi 5 và NAS local nghẽn nặng giờ cao điểm, CPU/RAM luôn >85%.

2. Rủi ro gián đoạn doanh thu: Sập mạng gây thiệt hại trực tiếp 15 - 20 triệu VNĐ/giờ.

3. Đề xuất giải pháp: Chuyển đổi sang Hybrid Cloud kết hợp SD-WAN tại chi nhánh để đảm bảo kết nối 24/7 và sẵn sàng mở rộng.

Bước 3: Mục tiêu, KPI và Tiêu chí thành công

• Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nền tảng hạ tầng CNTT hiện đại, tin cậy, đáp ứng phục vụ đồng thời >1.000 users/chi nhánh và hỗ trợ mở rộng chi nhánh mới trong vài giờ.

• Chỉ số Uptime: SLA ≥ 99.9%, RPO ≤ 1 giờ, RTO ≤ 2 giờ.

• Chỉ số Hiệu năng & Bảo mật: Chịu tải ≥ 100 users/AP, Latency < 20ms, 100% Endpoint cài EDR, 100% Admin bật MFA.

• Tiêu chí thành công: Vượt qua bài kiểm tra Load Test (150% tải), Failover Test (ngắt thử 1 đường FTTH) và Go-live tháng đầu tiên không xảy ra unplanned downtime.

Bước 4: Đối tượng, Phạm vi và Giả định / Ràng buộc

1. Phạm vi dự án (In-Scope & Out-of-Scope)

| Trong phạm vi (In-Scope) | Ngoài phạm vi (Out-of-Scope) |
| --- | --- |
| - Quy hoạch mạng SD-WAN & Wi-Fi 6 cho 3 chi nhánh cũ + 2 chi nhánh mới. - Triển khai hạ tầng Cloud (AWS/Azure) cho Core App, DB & API Gateway. - Triển khai Central IAM/SSO, MFA, EDR và Grafana Monitoring. - Chuyển đổi dữ liệu từ NAS cũ lên Cloud Storage. | - Viết lại/Lập trình lại nguồn mã (Source code) của App WAYS STATION. - Mua sắm/Sửa chữa phần cứng cửa Smart Lock hay nội thất bàn ghế. |

2. Giả định & Ràng buộc (Assumptions & Constraints)

• Giả định: Nhà mạng (ISP) cung cấp đủ 2 đường FTTH độc lập (Viettel/VNPT) tại mỗi chi nhánh. Ngân sách OPEX Cloud (~30-40 tr/tháng) được phê duyệt duy trì.

• Ràng buộc thời gian: Công tác thi công, cắt chuyển mạng tại chi nhánh chỉ được làm vào ca đêm (22:00 - 06:00 sáng).

• Ràng buộc tuân thủ: Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng.