# BT Lập kế hoạch giai đoạn 1

# PHẦN I: QUY HOẠCH VÀ NÂNG CẤP HẠ TẦNG KỸ THUẬT (WAYS STATION)

## 1. Tổng quan hiện trạng hạ tầng (AS-IS)

Chuỗi Ways Station quy mô 34-38 chi nhánh tại TP.HCM (vận hành 24/7 với các dịch vụ Gaming, Bida, Gym, Cầu lông, Hub) hiện hoạt động dưới mô hình các Hộ kinh doanh cá thể độc lập. Mô hình này tối ưu về thủ tục hành chính nhưng gây ra sự phân tán về dữ liệu và hạ tầng CNTT. Bảng dưới đây tóm tắt hiện trạng theo 5 lớp hạ tầng kỹ thuật:

| Lớp hạ tầng | Thiết bị & Phần mềm | Hiện trạng & Chỉ số định lượng |
| --- | --- | --- |
| 1. Compute & Network | POS thu ngân, server tính tiền nội bộ, modem FTTH dân dụng. | Mạng WAN liên cơ sở: 0%. 100% sử dụng Internet phổ thông không dự phòng. Không có server trung tâm; >60% thiết bị đã hết hạn bảo hành. Uptime toàn hệ thống ~95.0%. |
| 2. Ops (Vận hành) | Máy chấm công vân tay, Google Sheets, nhóm chat tác nghiệp. | Giám sát tự động: 0%. MTTD 4-8h, MTTR 12-24h. Sao lưu thủ công (<30% tuân thủ), chưa có giải pháp khắc phục thảm họa (DR). |
| 3. Security & Identity | Thiết bị Face ID Gym độc lập, tài khoản hệ thống net riêng lẻ. | Áp dụng SSO/MFA: 0%. Dữ liệu sinh trắc học Face ID lưu cục bộ chưa mã hóa, thiếu cơ chế Audit Log nhật ký truy cập. |
| 4. App & Integration | Web HR nội bộ, app Gym đóng gói, EDC thanh toán độc lập. | Thiếu API Gateway trung gian. Tỷ lệ đóng gói Container (Docker) và triển khai tự động (CI/CD) đạt 0%. Đối soát dữ liệu thực hiện thủ công. |
| 5. Data Platform | Báo cáo ca xuất file Excel, lưu rải rác Google Drive. | Tập trung hóa dữ liệu: 0%. Chưa có Kho dữ liệu (Data Warehouse) và đường truyền ETL. Độ trễ tổng hợp báo cáo toàn chuỗi mất 24-48 giờ. |

## 2. Phân tích rủi ro vận hành & Pháp lý

Việc duy trì hạ tầng phân tán hiện tại tiềm ẩn các rủi ro trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh và tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp:

| STT | Rủi ro trọng yếu | Xác suất | Tác động | Thiệt hại ước tính (VNĐ/năm) | Giải pháp kiểm soát Kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rò rỉ dữ liệu sinh trắc học Face ID; Vi phạm Nghị định 13/2023/NĐ-CP. | Trung bình | Rất nghiêm trọng | 600 triệu - 2 tỷ (Phạt hành chính, bồi thường, tổn hại thương hiệu). | Mã hóa dữ liệu chuẩn AES-256 (Lớp 3), kích hoạt Audit Log, hoàn thiện đánh giá tác động DPIA. |
| 2 | Sự cố thiết bị POS cục bộ gây thất thoát dữ liệu giao dịch. | Cao | Nghiêm trọng | 300 triệu - 550 triệu (Mất dữ liệu doanh thu, chi phí đối soát). | Triển khai Message Queue (Lớp 4) đồng bộ hóa giao dịch thời gian thực lên Cloud. |
| 3 | Thất thoát hàng tồn kho & dịch vụ do quản lý thủ công. | Rất cao | Trung bình | 350 triệu - 700 triệu (Thất thoát F&B và giờ dịch vụ). | Tự động hóa bán hàng (Lớp 4), tập trung dữ liệu đối soát tại Data Warehouse (Lớp 5). |
| 4 | Chậm tiến độ mở rộng điểm bán mới do đóng gói hạ tầng thủ công. | Cao | Nghiêm trọng | 200 triệu - 450 triệu (Chi phí nhân công, lãng phí mặt bằng cơ sở). | Chuẩn hóa API Gateway, đồng bộ cấu hình phần mềm từ xa. |

## 3. Mục tiêu chiến lược & Bảng KPI (TO-BE)

Mục tiêu tổng quát: Thiết lập kiến trúc tích hợp phần mềm trung gian (Lớp 4) và Kho dữ liệu tập trung trên Cloud (Lớp 5), tuân thủ quy định bảo mật dữ liệu cá nhân, tối ưu hóa chi phí bằng cách kế thừa hạ tầng thiết bị hiện hữu.

| Hạng mục | Chỉ số KPI | Hiện tại (AS-IS) | Mục tiêu (TO-BE) | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ổn định | Tỷ lệ Uptime toàn hệ thống | ~95.0% | ≥ 99.9% (Downtime < 8.7h/năm) | Giám sát tự động qua Prometheus/Grafana. |
| Khôi phục sự cố | RPO (Mất dữ liệu tối đa) RTO (Thời gian gián đoạn) | 12 - 24 giờ > 24 giờ | < 15 phút (Giao dịch), < 1h (Báo cáo) < 2 giờ (Hệ thống POS chính) | Kiểm thử kịch bản gián đoạn định kỳ 6 tháng/lần. |
| Tốc độ xử lý | API Latency (p95) Độ trễ đồng bộ Data Warehouse | Chưa định lượng 24 - 48 giờ | < 150 ms < 5 phút | Kiểm thử tải trọng k6/JMeter (500 req/s). |
| Bảo mật | Tỷ lệ mã hóa dữ liệu nhạy cảm Tỷ lệ ghi nhận Audit Log | 0% < 10% | 100% (At-rest & In-transit) 100% (Lưu trữ tối thiểu 12 tháng) | Đánh giá an ninh độc lập (Pentest). |
| Vận hành IT | Chỉ số MTTD (Phát hiện lỗi) Chỉ số MTTR (Khắc phục lỗi) | 4 - 8 giờ 12 - 24 giờ | < 15 phút < 2 giờ (Sự cố phần mềm) | Hệ thống ITSM Ticket tracking. |

## 4. Phân tích & Lựa chọn phương án kiến trúc

So sánh 3 mô hình kiến trúc hạ tầng để xác định phương án tối ưu cho chuỗi Ways Station:

| Tiêu chí đánh giá | 1. On-Premises | 2. Hybrid Platform (Đề xuất) | 3. Pure Cloud |
| --- | --- | --- | --- |
| Tận dụng thiết bị hiện hữu | Trung bình (Yêu cầu thay thế Router WAN tại các điểm). | Tối ưu (Duy trì toàn bộ POS, PC và hạ tầng mạng hiện có). | Thấp (Bắt buộc nâng cấp kênh thuê riêng Leased-line). |
| Tích hợp ứng dụng (Lớp 4) | Khá (Phát sinh chi phí bảo trì và cấu hình thủ công). | Rất tốt (Sử dụng Cloud API Gateway, cân bằng tải tự động). | Rất tốt (Yêu cầu tái cấu trúc toàn bộ mã nguồn phần mềm). |
| Tập trung dữ liệu (Lớp 5) | Thấp (Hạn chế về khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ). | Rất tốt (Cloud Data Warehouse linh hoạt, tối ưu cho AI/Analytics). | Rất tốt (Chi phí truy vấn dữ liệu biến động lớn). |
| Tính sẵn sàng & Dự phòng | Thấp (Tốn chi phí xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng thứ 2). | Cao (Vận hành Offline cục bộ khi mất kết nối; Cloud tự động DR). | Phụ thuộc tuyệt đối vào đường truyền Internet tại điểm bán. |
| Tuân thủ Nghị định 13 | Trung bình (Thiếu công cụ kiểm toán và mã hóa tự động). | Tối ưu (Tích hợp IAM, mã hóa dữ liệu sinh trắc học chuẩn hóa). | Phức tạp (Rủi ro pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới). |
| Mô hình chi phí | CAPEX rất cao, OPEX vận hành cao. | CAPEX thấp, OPEX tối ưu theo mức độ sử dụng (Pay-as-you-go). | CAPEX thấp, OPEX hạ tầng & đường truyền cao. |
| Thời gian triển khai | 6 - 9 tháng | 3 - 4 tháng (Triển khai cuốn chiếu) | 5 - 7 tháng |

## Lý do lựa chọn Phương án 2 (Hybrid Platform):

- Đảm bảo tính liên tục vận hành (Business Continuity): Cho phép các điểm bán xử lý giao dịch offline khi gặp sự cố mạng Internet, sau đó tự động đồng bộ về Cloud qua Message Queue.

- Tối ưu hóa CAPEX/OPEX: Tận dụng 100% thiết bị phần cứng hiện có tại 34+ chi nhánh; chỉ chi trả chi phí điện toán đám mây cho các tác vụ tập trung (API Gateway, Data Warehouse, AI Training/Inference).

- Khả năng mở rộng (Scalability): Đặt nền tảng cho việc tích hợp các mô hình phân tích nâng cao và AI điều phối vận hành toàn chuỗi.

# PHẦN II: ỨNG DỤNG AI DỰ BÁO LƯỢNG KHÁCH ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

## 1. Bối cảnh & Thách thức nghiệp vụ (Business Case)

Hiện trạng điều phối nhân sự (AS-IS):

- Lập kế hoạch ca làm việc dựa trên kinh nghiệm định tính của Quản lý chi nhánh.

- Gửi bảng đăng ký thủ công qua Google Sheets đến Phòng Điều phối Vận hành.

- Tỷ lệ hoán đổi ca và điều chỉnh giờ chót cao do biến động tải không dự báo trước.

Tác động tài chính & Vận hành:

- Lãng phí chi phí nhân công: Thừa 10-14 giờ công/chi nhánh/tuần trong khung giờ thấp điểm. Dẫn đến lãng phí 200-320 triệu VNĐ/năm trên toàn hệ thống.

- Suy giảm chất lượng dịch vụ: Khung giờ cao điểm thiếu hụt nhân lực làm tăng thời gian chờ của khách hàng (>15 phút), giảm 8%-12% doanh thu F&B và dịch vụ bổ trợ.

- Tỷ lệ nhân sự thời vụ khẩn cấp cao: 25%-30% tổng số ca trực phải huy động nhân sự thời vụ chi phí cao, làm giảm tính ổn định trong chất lượng dịch vụ.

## 2. Giải pháp kỹ thuật AI & Xử lý bài toán Cold-Start

- Đề xuất công nghệ: Áp dụng Mô hình Nền tảng Chuỗi thời gian (Time Series Foundation Model - TSFM) tiên tiến như Google TimesFM hoặc Amazon Chronos.

- Ưu thế kỹ thuật vượt trội:

- Khả năng suy luận Zero-shot: Các mô hình truyền thống (ARIMA, XGBoost) yêu cầu dữ liệu lịch sử tối thiểu 3-6 tháng tại điểm bán. TSFM được huấn luyện tiền diện rộng trên hàng tỷ chuỗi thời gian, cho phép dự báo ngay lập tức đối với chi nhánh mới khai trương.

- Xử lý bài toán Khởi động lạnh (Cold-Start): Giải quyết triệt để bài toán thiếu dữ liệu tại các cơ sở mới mở bằng cách kết hợp tri thức tổng quát của mô hình nền tảng với các biến ngoại cảnh (vị trí, quy mô, ngày lễ, lịch thi học sinh/sinh viên).

- Tích hợp biến đa chiều (Covariates): Tự động cập nhật các yếu tố chu kỳ (giờ/ngày/tuần), sự kiện khuyến mãi, giải đấu Esport, và lịch hoạt động khu vực lân cận.

## 3. Mục tiêu & Hệ thống KPI đo lường thành công

Mục tiêu SMART: Xây dựng hệ thống dự báo lưu lượng khách theo khung giờ (tầm nhìn 7-14 ngày) với độ chính xác MAPE < 15% cho các cơ sở ổn định và < 25% cho cơ sở mới; giảm ≥ 40% chi phí huy động nhân sự thời vụ khẩn cấp sau 3 tháng vận hành.

| Nhóm KPI | Chỉ số đo lường | Hiện tại (AS-IS) | Mục tiêu (TO-BE) | Phương pháp kiểm tra | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô hình AI | Sai số dự báo (MAPE) Tầm nhìn dự báo Thời gian xử lý (Latency) Tần suất Batch job | Chưa định lượng 0 ngày N/A 24 - 48h (Thủ công) | < 15% (Toàn chuỗi), < 20% (Cao điểm) 7 - 14 ngày (Chi tiết theo giờ) < 3s/chi nhánh, < 2 phút/toàn chuỗi Tự động hằng ngày (Trước 04:00 AM) | Đối soát dữ liệu thực tế hằng tuần. Kiểm tra Dashboard hiển thị. Log giám sát hệ thống. Workflow Airflow pipeline. | Lead Data Scientist / ML Engineer / Data Engineer |
| Vận hành & Kinh doanh | Tỷ lệ ca thuê khẩn cấp Lãng phí giờ công (Thấp điểm) Thời gian lập lịch tuần SLA phục vụ khách hàng | 25% - 30% 15% - 20% 6 - 8h/chi nhánh/tuần ~75% | < 10% tổng số ca < 5% tổng giờ làm việc < 1.5h/chi nhánh/tuần ≥ 95% khách phục vụ < 5 phút | Báo cáo HR hằng tháng. Dữ liệu chấm công tự động. Khảo sát Quản lý chi nhánh. Đánh giá CSAT & Time-to-service. | Trưởng phòng Điều phối / Trưởng phòng HR / COO |

## 4. Phạm vi triển khai dự án (Scope of Work)

Phạm vi thực hiện (In-scope):

- Xây dựng Pipeline tự động trích xuất dữ liệu giao dịch/lượt khách theo giờ từ 5 mảng dịch vụ (Gaming, Gym, Bida, Cầu lông, Hub) qua API Lớp 4 về Data Warehouse Lớp 5.

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu biến ngoại cảnh (Lịch lễ tết, lịch thi đấu, sự kiện khu vực, chương trình khuyến mãi).

- Huấn luyện, tinh chỉnh (Fine-tuning) và triển khai mô hình TSFM (TimesFM/Chronos) phục vụ dự báo lưu lượng khách.

- Phát triển thuật toán quy đổi tự động từ "Lượng khách dự báo" sang "Định mức nhân sự cần thiết" theo từng vị trí (Thu ngân, Pha chế, Kỹ thuật, Phục vụ, Bảo vệ).

- Xây dựng Dashboard quản trị điều phối nhân sự và tích hợp đầu ra với phần mềm Quản lý Nhân sự (HRM).

Ngoài phạm vi thực hiện (Out-of-scope):

- Tự động phân công đích danh nhân sự cụ thể vào ca (Quyền quyết định thuộc về Quản lý chi nhánh).

- Tính toán lương, thưởng, phúc lợi hoặc quản lý đơn từ nghỉ phép.

- Sử dụng dữ liệu nhận diện hình ảnh/Camera AI đếm người tại điểm bán (Đảm bảo tuân thủ tính riêng tư và tuân thủ NĐ 13).

- Đầu tư thêm hạ tầng phần cứng Server/GPU cục bộ tại các điểm bán.

## 5. Giả định & Ràng buộc kỹ thuật

- Ràng buộc phụ thuộc: Dự án AI phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ hoàn thành Kho dữ liệu (Data Warehouse Lớp 5) từ Dự án Hạ tầng.

- Tuân thủ pháp lý: Dữ liệu đầu vào mô hình AI là con số thống kê đã ẩn danh hóa 100%, tuyệt đối không sử dụng thông tin định danh cá nhân (PII) hay dữ liệu sinh trắc học.

- Tối ưu chi phí hạ tầng: Tận dụng cơ chế Batch Processing chạy tự động vào khung giờ thấp điểm (03:00 - 04:00 AM) trên Serverless Cloud để tối ưu chi phí tài nguyên máy tính.