BÁO CÁO BƯỚC 0

KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI
ĐẦU TƯ NĂNG LỰC CNTT

Đơn vị khảo sát: Ways Station

Lớp năng lực (4) Nền tảng ứng dụng & tích hợp
Lớp năng lực (5) Nền tảng dữ liệu

Môn học: [Tên môn học]

Nhóm thực hiện: [Tên/Số nhóm]

Giảng viên: [Tên giảng viên]

Ngày cập nhật: 15/08/2026

# 1. KHẢO SÁT TỔNG QUAN WAYS STATION

## 1.1. Thông tin chung

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tổ chức | Ways Station |
| Lĩnh vực | Hệ sinh thái thể thao, giải trí và không gian học tập/làm việc |
| Dịch vụ chính | Gaming, Billiards, Gym, Badminton, Ways Station Hub |
| Phạm vi | TP.HCM; nguồn tuyển dụng công bố 38+ chi nhánh tại 12 quận |
| Trụ sở công bố | 770 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM |
| Website | https://www.waysstation.vn/ |

## 1.2. Lịch sử phát triển

Theo hồ sơ doanh nghiệp trên LinkedIn, Ways Station được thành lập năm 2014. Doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái Gaming, Gym, Billiards và Badminton, sau đó mở rộng mạng lưới chi nhánh tại TP.HCM. Năm 2026, mô hình Ways Station Hub được giới thiệu như không gian học tập/làm việc 24/7 với wifi và thiết bị hỗ trợ.

| Giai đoạn | Nội dung phát triển |
| --- | --- |
| 2014 | Thành lập Ways Station theo hồ sơ LinkedIn. |
| Giai đoạn phát triển | Mở rộng các dịch vụ Gaming, Gym, Billiards và Badminton. |
| Đến năm 2026 | Nguồn tuyển dụng công bố 38+ chi nhánh tại 12 quận ở TP.HCM. |
| Năm 2026 | Mở rộng Ways Station Hub - không gian học tập/làm việc 24/7. |

Ghi chú nguồn: mốc 2014 và quy mô nhân sự lấy từ LinkedIn, không thay thế hồ sơ đăng ký pháp lý của doanh nghiệp.

## 1.3. Quy mô và phạm vi hoạt động

38+ chi nhánh tại 12 quận theo trang tuyển dụng chính thức.

Quy mô nhân sự tham khảo 201-500 người theo LinkedIn.

Nhiều địa điểm hoạt động 24/24 và theo nhiều ca làm việc.

Khách hàng gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người chơi thể thao, game thủ và người cần không gian tập trung.

Mỗi chi nhánh có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ khác nhau.

# 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

## 2.1. Cơ cấu tổ chức khảo sát sơ bộ

Ways Station chưa công bố sơ đồ tổ chức chính thức. Dựa trên nội dung tuyển dụng, nhóm có thể sử dụng mô hình làm việc dưới đây để khảo sát, nhưng phải xác minh lại qua phỏng vấn:

| Cấp/nhóm | Vai trò dự kiến |
| --- | --- |
| Cấp hệ thống | Ban điều hành; khối vận hành; các bộ phận hỗ trợ |
| Cấp khu vực | Quản lý khu vực |
| Cấp chi nhánh | Quản lý chi nhánh; quản lý ca |
| Nhân sự trực tiếp | Thu ngân; phục vụ Gaming/Billiards/Gym/Badminton; giữ xe |
| Bộ phận cần xác minh | Nhân sự, kế toán, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật, marketing và quản trị dữ liệu |

Căn cứ khảo sát: Cơ cấu tổ chức khảo sát sơ bộ được xây dựng dựa vào thông tin tuyển dụng trên website chính thức của Ways Station.

## 2.2. Quy trình khách hàng sử dụng dịch vụ

- Tìm chi nhánh, loại dịch vụ, thời gian hoạt động và bảng giá.

- Đặt sân/đăng ký dịch vụ hoặc đến trực tiếp tại quầy.

- Nhân viên kiểm tra tài nguyên còn trống: sân, bàn, máy hoặc chỗ ngồi.

- Check-in, mở ca sử dụng và ghi nhận dịch vụ phát sinh.

- Tính thời gian, tính phí, thanh toán và check-out.

- Cập nhật trạng thái tài nguyên và tiếp nhận phản ánh nếu có.

## 2.3. Quy trình vận hành ca tại chi nhánh

- Chấm công và nhận bàn giao tiền, chìa khóa, vật tư, hàng hóa và thiết bị.

- Kiểm tra lịch đặt, tình trạng sân/bàn/máy và khu vực phục vụ.

- Phục vụ khách, cập nhật tình trạng tài nguyên và xử lý tình huống phát sinh.

- Kiểm kê tiền, hàng hóa, vật tư; ghi nhận sự cố hoặc sai lệch.

- Lập/chụp báo cáo cuối ca và bàn giao cho ca tiếp theo.

## 2.4. Quy trình tuyển dụng và đào tạo

- Ứng viên đăng ký và được nhân sự phỏng vấn.

- Chọn vị trí, ca làm việc và chi nhánh phù hợp.

- Nộp hồ sơ online và nhận lịch học nghiệp vụ.

- Học việc, thực hành đứng ca và thử việc có lương.

- Đánh giá kết quả trước khi trở thành nhân viên chính thức.

## 2.5. Quy trình đặt trước Ways Station Hub từng được công bố

Trong một chương trình đặt trước, trang Hub hướng dẫn khách nhắn Fanpage, tham gia nhóm Facebook, thanh toán, nhận ảnh xác nhận qua Messenger và xuất trình ảnh khi đến chi nhánh. Đây là căn cứ để đặt giả thuyết rằng dữ liệu đặt chỗ có thể đi qua nhiều kênh; cần xác minh quy trình hiện hành vì chương trình này có tính thời điểm.

# 3. VẤN ĐỀ SƠ BỘ VÀ CÂU HỎI KHẢO SÁT

Giả thuyết trung tâm: Khi nhiều dịch vụ, nhiều chi nhánh, nhiều ca và nhiều kênh tương tác cùng tồn tại, dữ liệu đặt chỗ, tài nguyên, giao ca, sự cố và báo cáo có nguy cơ phân tán hoặc không đồng nhất.

| Giả thuyết | Ảnh hưởng cần kiểm chứng |
| --- | --- |
| Đặt chỗ đa kênh | Có thể phát sinh nhập liệu lặp lại hoặc đối chiếu thủ công. |
| Tài nguyên không đồng nhất | Mỗi dịch vụ dùng đơn vị quản lý và cách tính phí khác nhau. |
| Báo cáo cuối ca | Có thể khó tổng hợp nhanh giữa nhiều chi nhánh và nhiều ca. |
| Dữ liệu quản trị | Có thể thiếu một mô hình dữ liệu chung để so sánh công suất và hiệu quả. |

## Câu hỏi cần xác minh

Mỗi dịch vụ đang sử dụng phần mềm nào để đặt chỗ và quản lý tài nguyên?

Dữ liệu giữa Gaming, Billiards, Gym, Badminton và Hub có liên thông không?

Báo cáo cuối ca được lập trên phần mềm, Excel, Google Drive hay nhóm chat?

Khi khách đặt qua Fanpage, dữ liệu có phải nhập lại vào hệ thống hay không?

Có mã dùng chung cho khách hàng, chi nhánh, dịch vụ và tài nguyên hay không?

Ban quản lý tổng hợp doanh thu, công suất và sự cố theo cách nào?

# 4. TÓM TẮT PHẠM VI DỰ ÁN

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TÍCH HỢP ỨNG DỤNG VÀ DỮ LIỆU VẬN HÀNH ĐA CHI NHÁNH CHO WAYS STATION

Bối cảnh và nhu cầu: Ways Station vận hành 38+ chi nhánh với Gaming, Billiards, Gym, Badminton và Hub. Nhiều loại tài nguyên, ca làm việc và kênh phục vụ tạo nhu cầu liên thông quy trình, đồng bộ trạng thái và chuẩn hóa dữ liệu.

Mục tiêu: Hình thành một nền tảng vận hành thống nhất ở quy mô thí điểm, giảm nhập lại dữ liệu và hỗ trợ quản lý theo dõi công suất, doanh thu, tài nguyên và sự cố.

Năng lực đầu tư: (4) Nền tảng ứng dụng & tích hợp: API, danh mục dùng chung và liên thông nghiệp vụ. (5) Nền tảng dữ liệu: mô hình dữ liệu chung, dữ liệu tập trung và dashboard quản trị.

Đối tượng: Quản lý vận hành/khu vực, quản lý chi nhánh/ca, thu ngân, nhân viên phục vụ, CSKH, kỹ thuật và quản trị dữ liệu.

Quy trình áp dụng: Đặt chỗ; check-in/check-out; cập nhật sân/bàn/máy/chỗ ngồi; giao ca; báo cáo vận hành; tiếp nhận và xử lý sự cố.

Phạm vi: MVP và thí điểm tại 3-5 chi nhánh đại diện cho Gaming/Billiards, Badminton và Hub. Không thay thế ngay toàn bộ phần mềm hiện có.

Thời gian: 6 tháng: 1 tháng khảo sát, 1 tháng thiết kế, 2 tháng xây dựng MVP, 1 tháng thí điểm và 1 tháng đánh giá.

So sánh các lớp năng lực

| Lớp năng lực | Giả định/đánh giá | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| (1) Tính toán & kết nối | Đã được đánh giá và đáp ứng điều kiện nền | Không đầu tư trong phạm vi này |
| (2) Nền tảng vận hành | Đã được đánh giá và đáp ứng điều kiện nền | Không đầu tư trong phạm vi này |
| (3) Danh tính & bảo mật | Đã được đánh giá và đáp ứng điều kiện nền | Không đầu tư trong phạm vi này |
| (4) Ứng dụng & tích hợp | Cần tăng cường để liên thông ứng dụng và quy trình | Năng lực đầu tư |
| (5) Nền tảng dữ liệu | Cần tăng cường để chuẩn hóa và khai thác dữ liệu | Năng lực đầu tư |

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Đầu ra | Sơ đồ As-is/To-be; kiến trúc tích hợp; bộ API/danh mục dùng chung; dữ liệu tập trung; dashboard; báo cáo thí điểm. |
| KPI dự kiến | 100% lượt đặt tại điểm thí điểm được ghi nhận tập trung; giảm thời gian tổng hợp báo cáo; giảm nhập lại; trạng thái tài nguyên được cập nhật gần thời gian thực. |
| Ngoài phạm vi | Thay thế toàn bộ kế toán, nhân sự, chấm công; triển khai đồng loạt 38+ chi nhánh; thay đổi giá và mô hình kinh doanh. |

Giả định/điều kiện: Các lớp (1), (2) và (3) đã được doanh nghiệp đánh giá, đáp ứng đủ điều kiện nền cho dự án. Các giả thuyết về quy trình và dữ liệu vẫn cần được xác minh trước khi chốt thiết kế và KPI.

# 5. DANH MỤC TÀI LIỆU KHẢO SÁT VÀ THAM KHẢO

| STT | Tài liệu | Nội dung sử dụng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slide 17 - tài liệu môn học | Xác định 5 lớp năng lực; chọn lớp (4) và (5) | Tài liệu học thuật |
| 2 | Website Ways Station | Lĩnh vực, dịch vụ, hotline và kênh chính thức | Chính thức |
| 3 | Danh sách địa chỉ và bảng giá | Địa bàn, chi nhánh, dịch vụ và giá | Chính thức |
| 4 | Trang tuyển dụng Ways Station | Vị trí công việc, giao ca, báo cáo, kiểm kê và đào tạo | Chính thức |
| 5 | Trang 38+ chi nhánh | Quy mô, phạm vi 12 quận và địa chỉ văn phòng | Chính thức |
| 6 | Ways Station Hub | Mô hình Hub, địa điểm, giá và quy trình đặt/mua | Chính thức |
| 7 | LinkedIn Ways Station | Năm thành lập, quy mô nhân sự và trụ sở | Tham khảo |
| 8 | YouTube Ways Station | Hình ảnh dịch vụ và cơ sở vật chất | Truyền thông |
| 9 | Trustindex | Ý kiến và phản ánh của khách hàng | Nguồn thứ cấp |

## Liên kết nguồn công khai

Website Ways Station

Danh sách địa chỉ

Trang tuyển dụng

Trang quy mô 38+ chi nhánh

Ways Station Hub

LinkedIn Ways Station

YouTube Ways Station

Trustindex

# 6. KẾT LUẬN

Với giả định các lớp (1), (2) và (3) đã được đánh giá và đáp ứng điều kiện nền, đồ án tập trung đầu tư lớp (4) và lớp (5) để liên thông quy trình và chuẩn hóa dữ liệu vận hành. Bước tiếp theo là khảo sát thực tế để xác minh các giả thuyết và hoàn thiện yêu cầu trước khi thiết kế giải pháp chi tiết.